Verslag

Stuurgroep kennisplatform APIs

|  |  |
| --- | --- |
| **vergaderdatum**  13-11-2018 | **aanwezig**  Friso Penninga (Geonovum), Lancelot Schellevis (Bureau Forum Standaardisatie), Frank Terpstra (Geonovum), Mickel Langeveld (Kadaster), Paul van Gent (Logius) |
| **Notulist**  Frank Terpstra | **afwezig**  Pedro van den Elzen (Kamer van Koophandel), Henri Korver (VNG Realisatie), |
| **Blad**  1 van 3 |  |

1. Opening en mededelingen

Maarten Schuring (BZK) wordt ambassadeur. Lancelot, Rob en frank gaan bij hem op bezoek.

Lancelot begint per januari bij Financiën afdeling innovatie. Han Zuidweg wordt opvolger.

1. Verslag vorige vergadering

[Verslag van het vorige overleg](https://github.com/Geonovum/KP-APIs/raw/master/Stuurgroep/Verslagen/Verslag%20stuurgroep%20kennisplatform%20APIs%204-9-2018.docx) is goedgekeurd.

1. Stand van zaken werkgroepen
   1. [API strategie](https://github.com/Geonovum/KP-APIs/tree/master/Werkgroep%20API%20strategie/Verslagen)

Binnen deze werkgroep is er goede discussie tussen commonground, het kadaster en DSO, men wil graag uitbreiden met KvK (Actie Frank vraagt bij Pedro van den Elzen na wie mee zou kunnen doen) en CBS (Actie Lancelot vragen aan Wim van Nunspeet). Paul gaat informeren of Logius kan aanhaken.

* 1. [Gebruikerswensen](https://github.com/Geonovum/KP-APIs/tree/master/Werkgroep%20Gebruikerswensen/verslagen)

De werkgroep gaat het hoofdstuk afkrijgen, morgen eerste sessie over uitgeschreven versie hoofdstuk. Eerste reactie positief. December laatste bijeenkomst om af te schrijven. Friso zet document op Github.

* 1. [Authenticatie/Autorisatie](https://github.com/Geonovum/KP-APIs/tree/master/Werkgroep%20Authenticatie%20Autorisatie/Verslagen)

Op 30 en 31 oktober is een field lab gehouden met een aantal experts. Hierbij is een eerste versie van het Nederlands profiel OAuth opgesteld en zijn er gelijktijdig meerdere proefimplementaties ontwikkeld. In december komt de volledige werkgroep weer bijeen om het profiel te bespreken. Verwachting is dat in januari een concept profiel af is.

* 1. [Architectuur](https://github.com/Geonovum/KP-APIs/tree/master/Werkgroep%20Architectuur/Verslagen)

De werkgroep architectuur gaat zich op de applicatie laag richten. Dat wil zeggen op basis van ervaringen van de deelnemers best practices voor applicatie architectuur opstellen. De Stuurgroep spreekt hier expliciet de voorkeur voor uit.

* 1. [Communicatie & Beleid](https://github.com/Geonovum/KP-APIs/tree/master/Werkgroep%20Communicatie%20en%20Beleid/Verslagen)

Presentatie van Centric, basispresentatie ontwikkeld. Link gelegd naar Digibeter programma. Presentatie gegeven op API days. Donderdag op ECP jaarcongres presentatie met Mathias Snoei en Frank Arts. Nu bezig naar output te werken. Lancelot maakt eerste concept stuk ,17 december wordt het in de werkgroep besproken. Lancelot wil graag horen wat VNG plannen zijn voor API developers portal.

1. Prijsvraag

(zie verslag vorige overleg en [nieuwsbrief oktober](https://us1.campaign-archive.com/?u=cf7440392e44812eb0a1644c7&id=9043117131))

De prijs, een Gouden aap word op dit moment in elkaar gezet en volgende week via twitter verspreid.

Op 5 december gaan we de shortlist bekend maken.

Suggesties voor jury leden tijdens de vergadering: Maarten Schuuring, Jeroen Heijmans (ICT gilde). Marleen van de waag, Arjan al Fasset, Rop Gongrijp, Brenno de Winter, Lotte de Bruin(Nederland ICT). Actie voor allen : suggesties deze week indienen bij Frank.

We hebben indien nodig budget voor inhuur programmeur

Eind december gaan we de jury bekend maken.

De uitreiking vindt plaats tijdens de bijeenkomst in januari.

1. Relatie met “verkenning API strategie” vanuit BZK

Project vanuit BZK, getrokken door Paul Zeef en Gino Laan. Verder betrokken: Geonovum, VNG, Standaard Platform, Logius. Dit programma kent een budget van ongeveer 250K in 2018 en 750k in 2019. Mooi signaal dat er bestuurlijk interesse is voor wat we doen. Vanuit dit programma worden activiteiten gefinancierd die ook het Kennisplatform steunen. Zoals de inhuur van een redacteur voor de Nederlandse API strategie.

1. Relatie met “verkenning API strategie” vanuit BZK

Het [tijdspad API strategie](https://github.com/Geonovum/KP-APIs/raw/master/Stuurgroep/Overige%20stukken/KP-APIs%20informatie%20kaders%20%20richtlijnen%20en%20tijdspad.msg) zoals voorgesteld door Jan van Gelder, de redacteur API strategie is bekeken. Kan eventueel aangepast worden op een grote bijeenkomst begin februari (i.p.v. januari).

1. Bijeenkomst februari

In de eerste helft van februari willen we een gezamenlijke bijeenkomst voor het hele kennisplatform APIs organiseren. Het zal bestaan uit een middag programma met optie voor ochtendprogramma voor werkgroepen die daarvoor nog bijeen willen komen. Agendapunten zijn:

* Eerste versie API strategie
* Prijsvraag
* Panel discussie met Jury leden prijsvraag
* Kick-Off 2019
* Aantal thema’s in korte ronde (praktijkvoorbeelden, rapport logius, leveranciers)

We zoeken weer een onafhankelijke voorzitter. Uitgangspunt is ongeveer 150 bezoekers, dit lijkt reeel na een start bijeenkomst met 60 man en 5 actieve werkgroepen.

De beoogde locatie moet ruimte bieden aan de hele groep plenair als ook aan de individuele werkgroepen in de ochtend. We zoeken een centraal bereikbare locatie zoals Utrecht of Amersfoort. Ideeën tijdens de vergadering zijn een school of een dierentuin (met apen). Frank doet navraag bij Yvonne en Marja(organisatoren SDI.Next en geogebruikersfestival) van Geonovum en stuurt suggestie locatie rond.

1. Vooruitblik 2019

Kort behandelt, idee is om in 2019 een Roadshow te doen. Zodat we in meer delen van het land de kennis over APIs kunnen delen.

1. Manifest

[Manifest](https://github.com/Geonovum/KP-APIs/raw/master/Stuurgroep/Overige%20stukken/Manifest%20Kennisplatform%20API's.pdf): wie heeft ondertekend en wat willen we (nog meer) bereiken

Ondertekend door Katja Verhulst BZK. Vraag aan Logius of ze niet toch alsnog kunnen ondertekenen.

Actie Mickel ondertekening Kadaster regelen.

Aparte digitale versie Manifest met wie hem ondertekend heeft. (actie Frank)

In sessie februari gelegenheid geven om te tekenen. Dan proberen Kadaster en Logius te laten ondertekenen en net als bij de start bijeenkomst mensen uitnodigen hen te volgen.

1. Rondvraag

Suggestie: Opendata, openoverheid aanhaken zou helpen. Gesprek aangaan met Paul Suijkerbuik.

1. Actiepunten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actiepunt** | **wie** | **status** |
| KvK benaderen voor deelname werkgroep API strategie | Frank | open |
| CBS benaderen voor deelname werkgroep API strategie | Lancelot | open |
| Suggesties voor Juryleden aanleveren | allen | open |
| Voorstel voor locatie bijeenkomst februari | Frank | open |
| Ondertekening Manifest kadaster regelen | Mickel | open |
| Ondertekening manifest logius alsnog mogelijk? | Paul | open |
| Aparte digitale versie manifest met overzicht wie ondertekend heeft | Frank | open |